Załącznik nr 4

do Zapytania ofertowego

Umowa nr (wzór)

zawarta w dniu 2025 r. w Słupsku pomiędzy

Skarbem Państwa – Głównym Inspektoratem Rybołówstwa Morskiego, 76-200 Słupsk ul. Jana Pawła II 1, NIP: 8393209326, Regon: 382183585 reprezentowanym przez Panią Wioletę Lisowską – Dyrektora Generalnego przy kontrasygnacie Głównego Księgowego – Joanny Morawskiej

zwanym w dalszej części „Zamawiającym”,

a

firmą z siedzibą w, adres:, NIP: , Regon: ,

zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

zwanymi dalej łącznie „Stronami” o następującej treści:

Niniejsza umowa dotyczy udzielenia zamówienia o wartości niższej od kwoty 130.000 złotych i zostaje zawarta z wyłączeniem stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 tej ustawy, o następującej treści:

## § 1

## Przedmiot zamówienia

- Przedmiotem umowy jest wykonanie remontu pomieszczeń znajdujących się w Biurze Terenowym Głównego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego (GIRM) w Helu przy ul. Kuracyjnej 1.

- Zakres przedmiotu umowy szczegółowo określa Załącznik nr 1 do umowy tj. przedmiar robót dla wszystkich pomieszczeń biurowych oraz pomieszczenia gospodarczego, korytarza i WC.

- Przedmiot umowy obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy niewymienione w przedmiarze robót, a niezbędne do właściwego, wymaganego przez obowiązujące przepisy, w tym techniczno–budowlane, normy i zasady wiedzy budowlanej wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją niezbędną do wykonania przedmiotu umowy i uznaje ją za wystarczającą podstawę do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Zamawiający wymaga zastosowania materiałów spełniających wymagania norm, posiadających odpowiednie certyfikaty i aprobaty techniczne oraz założone 
w przedmiarze parametry techniczne, które gwarantują realizację robót w zgodzie 
z Prawem budowlanym i odpowiednimi normami, spełniają wymagania określone 
w opisie przedmiotu zamówienia oraz takich, które zostaną wcześniej zaakceptowane przez Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia, że roboty wykonywane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub umową, Zamawiający może odmówić zapłaty i żądać ich ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania Umowy z wyznaczeniem terminu do należytego wykonania umowy nie krótszego niż 7 dni, oraz po bezskutecznym upływie tego dodatkowego terminu.

- Prace wykonywane będą w czynnym obiekcie Biura Terenowego w Helu w dni robocze w godzinach pracy Biura. Wykonawca będzie zobowiązany wykonać je tak, aby nie narażać pracowników i osób trzecich na niebezpieczeństwo oraz uciążliwości wynikające z prowadzenia robót budowlanych.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się należycie ze wszystkimi warunkami niezbędnymi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy i nie wnosi z tego tytułu zastrzeżeń. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania warunków realizacji robót, o których mowa w umowie.

- Zamawiający zapewni dostęp do mediów w celu wykonania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednim doświadczeniem, wiedzą, kompetencjami i środkami pozwalającymi na wykonanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przyjętym zobowiązaniem.

- Wykonawca zobowiązany jest posiadać w trakcie realizacji niniejszej umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej za szkody związane z wykonywaniem przedmiotu umowy, wyrządzone zarówno Zamawiającemu, jak i osobom trzecim.

## §2

## Terminy

Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. od dnia podpisania umowy do 30 września 2025 r., a termin 30 września 2025 roku jest terminem zakończenia realizacji przedmiotu umowy.

## §3

## Osoby do kontaktów

- Przedstawicielem Zamawiającego do kontaktów w sprawie realizacji umowy jest:

- Pan Paulina Korsak – Biuro Administracyjno-Gospodarcze w Słupsku, numer tel.: , adres email:.

- Pani Konrad Patyk – Ośrodek Zamiejscowy w Gdyni, tel., adres email:

- Przedstawicielem Wykonawcy do kontaktów w sprawie umowy jest:

Pan/i

§4

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt w szczególności:

- zapewnić kompletne kierownictwo, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonania robót oraz usunięcia wad,

- zapewnić ciągły nadzór nad pracownikami i innymi osobami wykonującymi roboty.

- ponosić odpowiedzialność za wykonanie robót w tym zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w remontowanych pomieszczeniach,

- zapewnić demontaż, naprawy, montaż elementów oświetlenia,

- wykonać wszelkie prace tymczasowe i zabezpieczające mienie Zamawiającego i (w tym przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi), które mogłoby ulec zniszczeniu podczas wykonywania robót budowlanych każdorazowo przed przystąpieniem do prac,

- na bieżąco wywozić odpady i gruz i dokonywać ich utylizacji zgodnie z przepisami prawa, w szczególności z ustawą o odpadach oraz udokumentować na żądanie Zamawiającego sposób zagospodarowania odpadów,

- uporządkować pomieszczeń (placu budowy) po zakończeniu robót.,

- ponosić odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu i osobom trzecim w związku z realizacją robót. Wykonawca w tym zakresie zwalnia od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- wykonanie przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie z umową, ofertą Wykonawcy, zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną oraz przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa budowlanego oraz wszelkimi normami i przepisów BHP, ppoż.,

- przed złożeniem zamówienia na materiały budowlane należy uzgodnić 
z przedstawicielem Zamawiającego wniosek materiałowy, w szczególności typ, rodzaj i kolorystykę paneli i farby,

- opracować Harmonogram robót w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy i przesłać do akceptacji Zamawiającego na adresy email wskazane w umowie,

- zgłaszać gotowość do odbioru robót; odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego,

- usuwać terminowo wady i inne nieprawidłowości ujawnione w czasie wykonywania robót lub ujawnione w czasie odbioru lub w czasie obowiązywania rękojmi i gwarancji,

- niezwłocznie usuwać wyrządzone przez siebie szkody,

- przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy przedłożyć listę osób, które będą realizować roboty budowlane,

Wykonawca w zakresie realizacji obowiązków wynikających z art. 14 RODO wobec osób których dane przekazano Zamawiającemu zobowiązany jest wskazywać stronę informacyjną administrowaną przez Zamawiającego znajdująca się pod adresem https://gov.pl/girm na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych.

- wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym i ustawą o wyrobach budowlanych,

- postępować z należytą starannością i zachować w tajemnicy wszystkie informacje mające wpływ na stan obiektu, pomieszczeń i urządzeń objętych przedmiotem umowy.

§5

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność:

- na zasadach ogólnych za szkody wyrządzone w związku z realizacją umowy, w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób oraz ponosi odpowiedzialność za wybrane metody działań i bezpieczeństwo na terenie budowy,

- wobec osób trzecich za szkody i inne zdarzenia powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych będących przedmiotem umowy,

- za jakość wykonywanych robót budowlanych oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów.

  - Wykonawca przyjmuje na siebie pełną i wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody osobowe i majątkowe wyrządzone w trakcie i w związku z realizacją niniejszej umowy, a odpowiedzialność Zamawiającego jest w tym zakresie wyłączona

  - Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do zastosowanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą, Normą Branżową, aprobatą techniczną.

## §6

## Odbiory

  - Przedmiot umowy zostanie przekazany Zamawiającemu, w stanie gotowym, po wykonaniu całości robót.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu, gotowość do końcowego odbioru przedmiotu umowy po zakończeniu całości robót budowlanych.

- Odbiór końcowy całego przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia całości robót.

- Z czynności odbioru przedmiotu umowy będzie spisany Protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorach wad i usterek.

- W odbiorze uczestniczyć będą przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbiorowych, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie wad, usterek lub innych nieprawidłowości, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem lub celem umowy, aż do czasu ich usunięcia.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad lub usterek lub innych nieprawidłowości na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do usunięcia usterek i wad i innych nieprawidłowości w ciągu 2 dni roboczych od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego i usunąć je w ciągu kolejnych 7 dni.

- O fakcie usunięcia wad i usterek i innych nieprawidłowości Wykonawca zawiadomi Zamawiającego żądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru robót budowlanych w zakresie uprzednio zakwestionowanym jako wadliwy.

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystąpienia wad nienadających się 
do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

- odstąpić od Umowy albo żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi

- W przypadku braku stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy podczas prowadzonych czynności odbioru, w tym czynności wyznaczonych przez Zamawiającego, Zamawiający ma prawo sporządzenia jednostronnego Protokołu, wiążącego dla obu Stron.

- W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek, Zamawiający może powierzyć ich usunięcie innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem wszelkich uprawnień z umowy, w tym z gwarancji, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy i zezwolenia sądu, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. Warunkiem wprowadzenia wykonawstwa zastępczego jest uprzednie wezwanie wykonawcy do usunięcia wad i usterek w dodatkowym terminie nie krótszym niż 6 dni i bezskuteczny upływ tego dodatkowego terminu.

## §7

## Wynagrodzenie

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia, zgodnie ofertą Wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe brutto, które wynosi: zł (słownie:), w tym wartość netto: zł i kwota podatku VAT zł w stawce 23%.

- Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje łączną wartość robót i innych świadczeń, niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, dojazdem oraz nie może być wyższe w toku realizacji umowy od wskazanego w ust. 1, z wyjątkiem zlecenia robót dodatkowych.

- Na fakturze należy umieścić następujące dane:

Nabywca: Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego, ul. Jana Pawła II 1, 76-200 Słupsk, NIP: 8393209326.

Faktury mogą być dostarczane na adres: fktgirm@girm.gov.pl .

- Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po prawidłowym wykonaniu całości przedmiotu umowy i dokonanym odbiorze na podstawie prawidłowej faktury w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, z zastrzeżeniem, że Wykonawca oświadcza, że konto to jest ujęte w wykazie prowadzonym na podstawie art. 96b ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.), tj. jego rachunek bankowy, służący do obsługi płatności wynikających z niniejszej umowy, jest zarejestrowany 
w rejestrze podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

- Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy Wykonawcy, służący do rozliczenia przedmiotu umowy, spełnia wymogi na potrzeby mechanizmu podzielonej płatności (split payment), tzn. że do ww. rachunku bankowego jest przypisany rachunek VAT, a faktura (w przypadku gdy towary lub usługi będące przedmiotem umowy znajdują się na liście określonej w załączniku nr 15 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług) będzie zawierać wyrazy: „mechanizm podzielonej płatności”, a także spełniać będzie inne warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach 
w tym zakresie.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że rachunek wskazany przez Wykonawcę na fakturze nie znajduje się na tzw. „białej liście podatników VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawcę nie spełnia innych wymogów określonych w przepisach niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma się z dokonaniem zapłaty za prawidłową realizację przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawcę, który będzie umieszczony na przedmiotowej liście oraz będzie spełniał warunki określone 
w niniejszym paragrafie. W takim przypadku, Wykonawca zrzeka się prawa do żądania odsetek za opóźnienie w płatności za okres od pierwszego dnia po upływie terminu płatności określonego w ust. 4, do 7-go dnia od daty powiadomienia Zamawiającego 
o numerze rachunku spełniającego wymogi, o których mowa w zdaniu poprzednim.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiającego w przypadku, jeżeli oświadczenia i zapewnienia zawarte w przepisach niniejszego paragrafu okażą się niezgodne z prawdą. Wykonawca zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu wszelkie obciążenia nałożone z tego tytułu na Zamawiającego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensować szkodę, jaka powstała u Zamawiającego, wynikającą w szczególności, ale nie wyłącznie, 
z zakwestionowania przez organy administracji skarbowej prawidłowości odliczeń podatku VAT na podstawie wystawionych przez Wykonawcę faktur dokumentujących realizację przedmiotu umowy, ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego, 
o którym mowa w art. 108a ust. 7 ustawy o podatku od towarów  usług, jak również braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatków poniesionych z realizacją przedmiotu umowy w koszty uzyskania przychodu.

- Zamawiający oświadcza, że płatności za wszystkie faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (split payment). Mechanizm podzielonej płatności nie będzie wykorzystywany do zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także zobowiązania zwolnione z VAT lub opodatkowane stawką 0%.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (split payment).

- Termin zapłaty uważa się za dotrzymany, gdy Zamawiający poleci swojemu bankowi przekazać na konto Wykonawcy należną kwotę w terminie, o którym mowa w ust. 4.

## §8

## Kary

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

      - w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy z przyczyn, dotyczących Wykonawcy,

      - w wysokości 1 000 zł w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczął realizacji robót, w tym w terminie ustalonym w Harmonogramie lub zaprzestał wykonywania robót i nie kontynuuje pomimo wezwania przesłanego przez Zamawiającego na piśmie,

      - w wysokości 250,00 zł za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia licząc od dnia następującego po terminie wykonania przedmiotu umowy określonym w § 2.

- Zamawiający może potrącić należne kary umowne określone w ust. 1 z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do rzeczywiście poniesionej szkody.

## §9

## Gwarancja, rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 48 miesięcy gwarancji jakości na zrealizowany przedmiot umowy.

- Niezależnie od gwarancji Wykonawca udziela rękojmi Zamawiającemu na zrealizowany przedmiot umowy na okres równy okresowi gwarancji.

- Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się:

- w przypadku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia ostatecznego usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- w przypadku wykonania całości przedmiotu umowy i braku stwierdzenia wad przy odbiorze końcowym, w dniu następnym licząc od dnia odbioru końcowego.

- W ramach gwarancji, Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady, usterki i inne nieprawidłowości. Reakcja Wykonawcy na zgłoszenie wad lub usterek/nieprawidłowości nastąpi nie później niż w okresie 7 dni od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego, zaś usunięcie wad lub usterek/nieprawidłowości powinno nastąpić w terminie uzgodnionym z Zamawiającym. W przypadku uchylania się Wykonawcy od uzgodnienia terminu usunięcia wad, usterek i innych nieprawidłowości obowiązuje termin jednostronnie wyznaczony przez Zamawiającego.

- Koszty wszelkich napraw i innych czynności objętych gwarancją w okresie trwania gwarancji w całości ponoszone są przez Wykonawcę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie okresu gwarancji, jeżeli dokonał zgłoszeń wady/usterki przed jego upływem.

- W przypadku braku usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych przez Zamawiającego wad lub usterek lub innych nieprawidłowości, w tym terminie, o którym mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo powierzyć ich usunięcie podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy z zachowaniem wszelkich uprawnień z tytułu umowy, w tym z gwarancji, bez konieczności uzyskiwania odrębnej zgody Wykonawcy i zezwolenia sądu, a kosztami z tym związanymi obciążyć Wykonawcę, na co Wykonawca wyraża zgodę, z zastrzeżeniem zdania następnego. Warunkiem wprowadzenia wykonawstwa zastępczego jest uprzednie, pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego do usunięcia wad lub usterek lub innych nieprawidłowości, z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, oraz bezskuteczny upływ tego dodatkowego terminu. Realizacja powyższego prawa przez Zamawiającego, nie zmienia odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji.

- Okres gwarancji ulega każdorazowemu przedłużeniu o czas na usunięcie wad tj. o czas liczony od dnia zgłoszenia do czasu ostatecznego jej usunięcia.

## §10

## Odstąpienie, rozwiązanie umowy

- Poza przypadkami określonymi niniejszą umową, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej wskazanej w § 8 ust. 1 pkt 1 w następujących przypadkach:

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub zaprzestał ich wykonywania oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

- wydania nakazu zajęcia majątku Wykonawcy w szczególności zajęcia wierzytelności z tytułu wykonania umowy.

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonanej części umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 7 dni usunie z placu budowy urządzenie zaplecza, na koszt Strony, która spowodowała odstąpienie od umowy.

- W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót lub uchyla się od ich wykonania, Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, ze skutkiem wiążącym dla Wykonawcy, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót, a kosztami z tym związanymi zostanie wówczas obciążony Wykonawca.

- Strony dopuszczają możliwość rozwiązania umowy za zgodnym porozumieniem Stron.

## §11

## Zmiany umowy

- Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych umową zmiany treści umowy wymagają pod rygorem nieważności zgody obu Stron, z zachowaniem formy pisemnej aneksu.

- Wniosek z propozycją zmiany treści umowy złożony przez jedną ze Stron winien zawierać określenie zmiany, uzasadnienie zmiany oraz czasu wykonania zmiany.

- Zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy jest możliwa między innymi w przypadkach opisanych poniżej, z zastrzeżeniem, iż zmiany te nie wykraczają poza określenie przedmiotu zamówienia oraz Strony umowy wyraziły zgodę na wprowadzenie zmian, tj.:

- konieczność wprowadzenia zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

- zmiany dotyczą terminu zakończenia przedmiotu umowy:

- wystąpienia robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy – termin przedłuża się o liczbę dni stwierdzoną w protokole konieczności wykonania robót dodatkowych,

- w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej,

- w przypadku wystąpienia innych przeszkód uniemożliwiających prowadzenie robót,

- w przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca nie ma obiektywnej możliwości prowadzenia robót,

- w przypadkach wystąpienia okoliczności, których działając z należytą starannością żadna ze Stron nie mogła przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- zmiany dotyczą terminów płatności,

- zmiany nie są istotne.

- Nie stanowi zmiany umowy:

    - zmiana osób wskazanych w § 3,

    - zmiana adresów, numerów telefonów, adresów email,

Zmiany określone w niniejszym ustępie wymagają jednostronnego powiadomienia pisemnie drugiej Strony.

## §12

## Siła wyższa

- Żadna ze stron nie będzie ponosić określonej w umowie odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań w razie, gdy udowodni, że:

    - niewykonanie lub nienależyte wykonanie spowodowane było nadzwyczajnym, nagłym, niespodziewanym zdarzeniem zewnętrznym, niezależnym od jej woli,

    - nie mogła w chwili zawierania umowy i przy zachowaniu należytej staranności przewidzieć zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutków,

    - nie mogła przy zachowaniu należytej staranności uniknąć lub przezwyciężyć tego zdarzenia lub jego skutków

– zdarzenia takie będą określane jako „siła wyższa”.

- W przypadku, gdy siła wyższa stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypełnieniu przez Stronę całości lub części zobowiązań, Strona ta będzie z nich tymczasowo zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowiązania nie jest możliwa. Warunkiem tymczasowego zwolnienia jest niezwłoczne, ale nie później niż w ciągu 3 dni roboczych, powiadomienie na piśmie drugiej strony o zaistniałej sytuacji i udowodnieniu niemożności wykonania usługi.

## §13

## Bezpieczeństwo informacji

- Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych 
i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy lub w związku z jej realizacją. Obowiązek ten dotyczy Wykonawcy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy.

- Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystywane do innego celu niż do realizacji umowy.

- Informacje, dane i wiedza, o których mowa w ust. 1 mogą być ujawniane wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności i wyłącznie w celu określonym przez Stronę przekazującą.

- Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy nie dotyczy informacji, które:

    - stały się publicznie dostępne, jak również tych, które stanowią informację publiczną,

    - były znane przed otrzymaniem ich od Zamawiającego i nie były objęte zobowiązaniem do zachowania w tajemnicy wobec jakiegokolwiek podmiotu,

    - podlegają ujawnieniu na mocy przepisów prawa.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń wobec Wykonawcy związanych z naruszeniem obowiązków, o których mowa w niniejszym paragrafie.

- W przypadku wyrządzenia przez Wykonawcę szkód Zamawiającemu lub osobom trzecim, będących wynikiem naruszenia bezpieczeństwa informacji, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Strony zgodnie oświadczają, że będą przetwarzać dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawą o ochronie danych osobowych.

- Zamawiający oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych przez siebie 
w niniejszej umowie (w tym załącznikach do niej) wszelkich danych osobowych do celów związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego tj. w celach umożliwiających wykonywanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego przedmiotu umowy oraz wszelkich praw i obowiązków umownych.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie wskazanych przez siebie 
w niniejszej umowie (w tym załącznikach do niej) wszelkich danych osobowych do celów związanych z zawarciem i wykonywaniem niniejszej umowy oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wykonawcę tj. w celach umożliwiających wykonywanie przez Zamawiającego wobec Wykonawcy wszelkich praw i obowiązków umownych.

## §14

## Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny i treść oferty złożonej przez Wykonawcę w postępowaniu, w wyniku którego zawarto umowę, a także inne przepisy powszechnie obowiązujące dotyczące przedmiotu umowy.

- Zabrania się cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności.

- Do rozstrzygania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy będzie Sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego

- Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Integralną cześć umowy stanowią następujące załączniki:

- Załącznik nr 1 Przedmiar robót.

- Załącznik nr 2 Plan pomieszczeń

- Kosztorys inwestorski (uproszczony).

Wykonawca:									Zamawiający:

Kontrasygnata: