Załącznik nr 6 do SWZ

Wzór umowy nr  ……/ZDP/2025

W dniu …………….……….. r. w Lesznie pomiędzy:

Powiatem Leszczyńskim, Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno, NIP 697-229-47-65, działającym poprzez jednostkę organizacyjną Powiatu: Zarząd Dróg Powiatowych z siedzibą w Lesznie, Pl. Kościuszki 4C, 64-100 Leszno, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

p. Bartosza Kowalskiego – Kierownika Zarządu Dróg Powiatowych na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Leszczyńskiego nr 38/2024 z dnia 20.08.2024 r.

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Leszczyńskiego - p. Joanny Szczepaniak

a, ……………………………….., NIP:……………, zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym      przez:

p. ……………………………………  –  ………………………….,

w wyniku przeprowadzonego na podstawie art. 275 - 296 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) postępowania          o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zawarta została umowa o następującej treści:

§ 1. Przedmiot umowy

- Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia publicznego polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) - opracowanie dokumentacji projektowej”, według zasad określonych w rozdziale II pkt 1 Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), na warunkach wynikających  z niniejszej umowy, w/w SWZ oraz zgodnie ze złożoną ofertą Wykonawcy.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami oraz wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji/pozwoleń, a także złożeniem w odpowiednim organie administracji publicznej wniosku o wydanie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji wraz w wymaganymi załącznikami oraz uzupełnianiem wszelkich jego braków formalnych i merytorycznych na każde wezwanie ww. organu, aż do momentu gotowości wydania pozytywnej decyzji ZRID (uzyskanie akceptacji  przez odpowiedni wydział kompletnego wniosku o wydanie ZRID) umożliwiającej Zamawiającemu jej uzyskanie w celu realizacji inwestycji objętej projektem dla zadania „Przebudowa drogi powiatowej 4773P  (ul. Kosmonautów) – dokumentacja projektowa”.

Projekt obejmuje przebudowę drogi powiatowej w obrębie m. Święciechowa oraz m. Strzyżewice wraz z budową ciągu pieszo – rowerowego, a także przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 4773P (ul. Kosmonautów) z drogą powiatową 4760P (ul. Leszczyńska) w miejscowości Święciechowa. Istniejący stan nawierzchni jezdni wymaga podjęcia działań w zakresie jej przebudowy. Zaleca się wykonanie wizji w terenie oraz wykonanie badań pomocniczych określających nośność istniejącej konstrukcji nawierzchni w celu jej prawidłowego zaprojektowania. Szerokość pasa drogowego na długości przedmiotowego odcinka jest zmienna i wynosi od 5,0 do 6,0 m. W związku z planowaną przebudową nawierzchni jezdni zakłada się również poszerzenie drogi o ciąg pieszo – rowerowy zlokalizowany po prawej stronie drogi 4773P w kierunku Strzyżewic. Zaleca się sytuować powyższy ciąg pieszo-rowerowy za istniejącym drzewostanem, co wiąże się z zajęciem działek niebędących własnością Powiatu Leszczyńskiego i wykonaniem podziału geodezyjnego.

Z uwagi na bliską lokalizację węzła drogi ekspresowej S5 oraz duże natężenie ruchu na drodze powiatowej nr 4760P konieczna jest przebudowa istniejącego skrzyżowania, które na chwilę obecną nie funkcjonuje prawidłowo. W związku z tym wymaga się od Wykonawcy przedstawienia do akceptacji co najmniej dwóch alternatywnych rozwiązań, w tym skrzyżowania o ruchu okrężnym.

Istniejące odwodnienie drogi należy dostosować do potrzeb wynikających ze stanu po przebudowie. Zaleca się odwodnienie korpusu drogi poprzez zastosowanie odpowiednich pochyleń poprzecznych oraz podłużnych nawierzchni i zagospodarowanie wód opadowych do projektowanych rowów drogowych.

- Zestawienie projektowanych elementów:

- długość opracowania ok. 1 600,00 mb;

- przebudowa zjazdów w pasie drogi;

- przebudowa systemu odwodnienia drogi;

- budowa infrastruktury pieszo-rowerowej wraz z doświetleniem przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów lampami led zasilanymi hybrydowo (fotowoltaika + turbina wiatrowa).

- przebudowa skrzyżowania - należy zaproponować minimum dwa rozwiązania dla zapewnienia płynności ruchu na skrzyżowaniu drogi powiatowej nr 4773P  i drogi powiatowej nr 4760P, następnie zaprojektować wybrany przez Zamawiającego wariant rozwiązania.

- Przedmiot zamówienia musi obejmować :

  - projekt koncepcyjny - 2. egz.,

  - projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej 5 egz.,

  - projekt stałej organizacji ruchu drogowego – 4 egz.,

  - część przetargową – 2 egz.,

  - badania geotechniczne – 2 egz.

  - ewentualne projekty branżowe usunięcia kolizji (zakres likwidacji ewentualnych kolizji przedstawić na roboczo do akceptacji w ZDP) – 3 egz.,

  - karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej,

  - kopie map do celów projektowych dla zakresu przedsięwzięcia - 1 egz.,

  - sporządzenie dokumentacji geodezyjno-prawnej w zakresie niezbędnym do uzyskania decyzji ZRID,

  - uzyskanie niezbędnych decyzji/pozwoleń, a także złożenie w odpowiednim organie administracji publicznej wniosku o wydanie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji wraz w wymaganymi załącznikami oraz uzupełnianie wszelkich jego braków formalnych i merytorycznych na każde wezwanie ww. organu, aż do momentu gotowości wydania pozytywnej decyzji ZRID (uzyskanie akceptacji  przez odpowiedni wydział kompletnego wniosku o wydanie ZRID) umożliwiającej Zamawiającemu jej uzyskanie w celu realizacji inwestycji objętej projektem,

  - pełnienie nadzoru autorskiego na etapie budowy,

  - przekazanie kompletu dokumentacji w wersji pdf i dwg,

  - plan wyrębu.

Ad. a) Projekt koncepcyjny musi zawierać w szczególności:

- przedstawienie dwóch koncepcji dla zadania w celu zatwierdzenia wstępnego planu działania oraz późniejsze opracowanie:

- usytuowanie drogi wraz z koncepcją skrzyżowania i lokalizacją ciągu pieszo

rowerowego w planie sytuacyjnym,

- przekroje normalne,

- uwzględnienie w projekcie istniejących zjazdów, zaprojektowanie nowych                      i usunięcie zbędnych,

- przebudowa rowów odwadniających.

Ad. b) Projekt budowlano - wykonawczy branży drogowej musi zawierać w szczególności:

- przekroje poprzeczne, przekroje normalne,

- wykonanie projektu budowlano-wykonawczego,

- rysunki szczegółów konstrukcyjnych,

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień oraz decyzji (ZUD, ENEA, WOD-KAN, GAZ, TP, itp.),

- uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i odrębnych decyzji dla projektu, łącznie ze złożeniem w odpowiednim organie administracji publicznej wniosku o wydanie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji wraz w wymaganymi załącznikami oraz uzupełnianie wszelkich jego braków formalnych i merytorycznych na każde wezwanie ww. organu, aż do momentu gotowości wydania pozytywnej decyzji ZRID (uzyskanie akceptacji  przez odpowiedni wydział kompletnego wniosku o wydanie ZRID) umożliwiającej Zamawiającemu jej uzyskanie w celu realizacji inwestycji objętej projektem,

- wypisy z rejestru gruntu,

- oraz inne niezbędne elementy wynikające z przepisów techniczno - budowlanych.

Ad. c) Projekt stałej organizacji ruchu drogowego musi zawierać w szczególności:

- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego,

- uzyskanie niezbędnych opinii dla projektu, łącznie z jego zatwierdzeniem.

Ad. d) Część przetargowa musi zawierać w szczególności:

- wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- wykonanie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego oraz kosztorysu ofertowego dla całego przedsięwzięcia.

Ad. e) badania geotechniczne w szczególności:

Opracowanie dokumentacji i sporządzanie opinii geotechnicznej wymaganej do prawidłowego zaprojektowania obiektu budowlanego.

Zakres badań terenowych określa projektant po wcześniejszej konsultacji oraz akceptacji Zamawiającego. Liczbę punktów badawczych i ich głębokość powinno przyjmować się na podstawie normy PN-B-02479:1998 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne oraz PN-EN 1997 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, z zastrzeżeniem, że dla projektowanych obiektów liniowych rozstaw punktów badawczych nie powinien przekraczać 100-200 m – w przypadku prostych oraz 50 m – w przypadku złożonych i skomplikowanych warunków gruntowych.

Ad. g) Wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej musi zawierać w szczególności:

- wizję przyrodnika,

- obliczenia powierzchni i analizę akustyczną,

- rodzaj, skalę oraz usytuowanie przedsięwzięcia,

- opis rozwiązań chroniących środowisko,

- informację o chronionych obszarach w zasięgu oddziaływania obiektu.

Ad. m) – Plan wyrębu:

Jeśli zaistnieje konieczność usunięcia istniejącego drzewostanu.

- Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1-2 ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych,                    w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych. W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest wykonać tę dokumentację zgodnie z wymogami, o których mowa            w art. 99-103 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2024 r. poz. 1320).

- W opracowanej dokumentacji sposób opisu proponowanych rozwiązań/produktów nie może utrudniać uczciwej konkurencji, np. poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką i nie można opisać produktu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń. Wskazaniu takiemu muszą towarzyszyć wyrazy „lub równoważny” oraz wymagania co do zakresu „równoważności” opisujące jaki parametr, ewentualnie zespół parametrów będzie decydował o możliwości zastosowania innego/równoważnego materiału czy sprzętu.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać wszystkie opracowania zgodnie z potrzebami               i uzgodnieniami z Zamawiającym oraz przepisami prawa, w tym aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno–budowlanymi i obowiązującymi normami,                     a także zasadami wiedzy technicznej oraz przy zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań racjonalizujących koszty budowy i eksploatacji.

- Przekazywana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana technicznie                                       i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Dokumentacja musi być zgodna z obowiązującymi przepisami na dzień składania jej u Zamawiającego.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione                     w okresie procedur administracyjnych, a także ujawnione podczas wdrażania do realizacji przedmiotu umowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego z powodu niewłaściwego sporządzenia przedmiaru robót i kosztorysów inwestorskich.

- Jeżeli w trakcie opracowywania w/w projektów nastąpi zmiana przepisów należy je uwzględnić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wszelkie koszty związane z przygotowaniem odpowiednich wniosków wraz                                         z załącznikami ponosi w całości Wykonawca.

- Zaleca się, aby Wykonawca przed sporządzeniem oferty dokonał wizji lokalnej terenu objętego zamówieniem i jego otoczenia, a także zdobył na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy i wykonania zamówienia. Koszt dokonania wizji lokalnej terenu budowy ponosi Wykonawca.

- Złożony przez Wykonawcę projekt (zakres i jego forma) musi spełniać wymagania niezbędne do wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest dostosować zakres i treść projektu do specyfiki                              i charakteru obiektu oraz skomplikowania robót budowlanych.

§ 2. Termin realizacji zadania

- Wykonawca opracuje ww. projekt budowlano – wykonawczy wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych uzgodnień i pozwoleń, w tym złożeniem w odpowiednim organie administracji publicznej wniosku o wydanie decyzji ZRID dla przedmiotowej inwestycji wraz z wymaganymi załącznikami oraz uzupełnianiem wszelkich jego braków formalnych i merytorycznych na każde wezwanie ww. organu, aż do momentu gotowości do wydania pozytywnej decyzji ZRID (uzyskanie akceptacji  przez odpowiedni wydział kompletnego wniosku o wydanie ZRID) umożliwiającej Zamawianemu jej uzyskanie w celu realizacji inwestycji objętej projektem w terminie do dnia 31.03.2026 r.

- Ustala się, że miejscem odbioru dokumentacji jest siedziba Zamawiającego.

- Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się datę podpisania końcowego protokołu zdawczo– odbiorczego, który zostanie podpisany w momencie przekazania pełnego zakresu umowy.

- Protokół zdawczo– odbiorczy, powinien być zaopatrzony w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie Projektanta, że dokumentacja została wykonana zgodnie z umową i obowiązującymi w tym zakresie przepisami techniczno– budowlanymi oraz jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

- Podpisanie przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa w ust. 3 i 4, nie stanowi potwierdzenia przez Zamawiającego prawidłowości opracowań, w szczególności nie wpływa na uprawnienia wynikające z rękojmi za wady, jak również nie jest podstawą do zapłaty faktury.

- Zamawiający zweryfikuje odebrany zakres umowy w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania protokołu, o którym mowa w ust. 3 i 4 i przekaże ewentualne uwagi Projektantowi oraz wyznaczy mu termin na ich usunięcie.

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w § 1. niniejszej umowy, strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z art. 632 Kodeksu Cywilnego:

netto …………………………………………….…………………………… zł,

plus 23 % podatek VAT ……  ………………………………………… zł, 
co łącznie stanowi kwotę brutto ………………………..……….. zł,
(sł. zł: ………………………………………………………..……… 00/100)

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust. 1 jest rozumiane jako ryczałtowe za wykonanie całości zamówienia, tj. wszystkich prac, robót i towarzyszących im dostaw niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnia także ryzyko związane z wynagrodzeniem ryczałtowym. Nieuwzględnienie powyższego przez Wykonawcę w powyższym wynagrodzeniu nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów w terminie późniejszym.

- Wynagrodzenie ryczałtowe określone w ust. 1 jest wynagrodzeniem niezmiennym przez cały okres realizacji inwestycji, zastrzeżeniem przypadków określonych w § 16. ust. 11 umowy.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek.

§ 4. Płatności

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3., rozliczane będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół zdawczo- odbiorczy.

- Wykonawca powinien wystawić fakturę końcową– na całą wartość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. pkt 1, płatną w roku 2026 po przekazaniu kompletnej dokumentacji objętej przedmiotem zamówienia.

- Fakturę należy wystawić w następujący sposób: Nabywca: Powiat Leszczyński, 
Pl. Kościuszki 4B, 64-100 Leszno NIP: 697-229-47-65. Odbiorca: Zarząd Dróg Powiatowych, Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno.

- W przypadku powierzenia przez Wykonawcę części zamówienia Podwykonawcom, faktury Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostaną opłacone, pod warunkiem przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów potwierdzających uregulowanie zobowiązań Wykonawcy wobec Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, w szczególności pisemnego oświadczenia podwykonawcy                            i dalszych podwykonawców. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej, nie jest traktowane jako opóźnienie Zamawiającego w zapłacie należnego wynagrodzenia                  i w takim przypadku nie będą naliczane za ten okres odsetki za opóźnienie w wysokości odsetek ustawowych. Zamawiający jest uprawniony do żądania                          i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów i oświadczeń dotyczących rozliczeń z Podwykonawcami                   i dalszymi Podwykonawcami.

- Zamawiający będzie miał prawo wglądu w każdym momencie do dokumentacji finansowej Wykonawcy dotyczącej rozliczeń z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami poprzez otrzymanie potwierdzonych dokumentów o dokonanych płatnościach, m.in. potwierdzenie przelewu, kwestionariusz przyjęcia gotówki.

- Zamawiającemu przysługuje prawo do zatrzymania części wynagrodzenia umownego Wykonawcy ze złożonej przez niego faktury w części odpowiadającej wartości wykonanych przez Podwykonawców robót, w przypadku niedostarczenia oświadczeń przez Wykonawcę od Podwykonawców i dalszych Podwykonawców                      o otrzymaniu kwot należnych im z tytułu umowy z Wykonawcą.

- Należność z tytułu faktury będzie płatna przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy.

- Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 14 dni, licząc od daty jej otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. Datą zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego przenieść wierzytelności wynikających z umowy na osobę trzecią.

- W przypadku otrzymania faktury nieprawidłowej albo niezgodnej z umową Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy jej zapłaty do czasu otrzymania przez Zamawiającego faktury korygującej.

- Zamawiający oświadcza, że zrealizuje płatność za fakturę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Zapłatę w tym systemie uznaje się za dokonanie płatności w terminie ustalonym w § 4 ust. 9 umowy.

- Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w systemie podzielonej płatności (tzw. split payment).

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego wskazanego na fakturze, który będzie wystawiony w jego imieniu, jest rachunkiem, dla którego zgodnie z art. 108a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 361 z późn. zm.). prowadzony jest rachunek VAT.

- Zapłata nastąpi tylko na rachunek bankowy Wykonawcy, widniejący na białej liście podatników VAT (wykaz podatników VAT prowadzony jest na stronie Ministerstwa Finansów: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/), z wyłączeniem Oferentów, którzy nie są zobligowani do płacenia podatku VAT.

- Jeżeli żadne konto Wykonawcy nie widnieje na białej liście podatników VAT, to Zamawiający wstrzyma się z zapłatą faktur do czasu uzyskania od Wykonawcy informacji na piśmie, że jego konto jest już w wykazie podatników VAT prowadzonym na ww. stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

- Zgodnie z postawieniami zwartymi w § 4. ust. 15 umowy, wstrzymanie płatności faktur nie skutkuje naliczaniem odsetek.

§ 5. Fakturowanie elektroniczne

- Wykonawca ma możliwość przesłania drogą elektroniczną ustrukturyzowanej faktury elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r.                               o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o elektronicznym fakturowaniu.

- W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z możliwości przesłania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, wówczas zobowiązany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF) udostępnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

- Zasady związane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych                  i innych ustrukturyzowanych dokumentów określa ustawa o elektronicznym fakturowaniu oraz akty wykonawcze.

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania– na poniższego maila: zamowieniazdp@powiat-leszczynski.pl

§ 6. Sposób reprezentacji

- Zamawiający do realizacji oraz rozliczenia niniejszej umowy i kontaktów                        z Wykonawcą ustanawia osobę……………………. tel.……………..  e-mail……..………………

- Wykonawca jako koordynatora w zakresie obowiązków umownych i kontaktów                      z Zamawiającym ustanawia osobę……………… tel.………………….e-mail: ………………….

- Strony zobowiązują się do wzajemnego i niezwłocznego powiadamiania się na piśmie o przeszkodach w wypełnianiu wzajemnych zobowiązań w trakcie wykonywania zamówienia.

- Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o każdej zmianie adresów, siedzib, firmy, osób reprezentujących, numerów telefonów, numerów faksów i adresów poczty elektronicznej.

§ 7. Prawa autorskie

- Projektant przenosi prawa autorskie na Zamawiającego, po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej, w ramach wynagrodzenia określonego w § 3. ust. 1 umowy, autorskie prawa majątkowe do dzieła w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2025 r., poz. 24).  powstałego w wyniku wykonania niniejszej umowy, na następujących polach eksploatacji:

- w zakresie używania w formie zapisu na papierze i/lub zapisu magnetycznego bądź elektronicznego,

- zezwala Zamawiającemu na korzystanie z opracowań utworów oraz ich przeróbek oraz na rozporządzanie tymi opracowaniami wraz z przeróbkami – tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych,

- w zakresie wykorzystania i udostępniania dzieła w całości lub części,

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania dzieła lub jego części– wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których dzieło utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy,

- w zakresie rozpowszechniania dzieła w sposób inny niż określony w pkt e)– poprzez publiczne wyświetlanie,

- wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk komputerowych, do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym Internetu;

- wypożyczanie, najem lub wymiana nośników, na których utwór utrwalono,

- wykorzystywanie całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych                  i reklamy,

- dokonywania zmian i modyfikacji samodzielnie lub przez osoby trzecie–                  w razie wątpliwości przyjmuje się, iż dzieła powstały w celu dalszego opracowywania.

- Wynagrodzenie za przedmiot umowy obejmuje wynagrodzenie za korzystanie                  z praw autorskich i wykonanie praw zależnych.

- Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone.

§ 8. Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca, w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. ust. 1, zobowiązany jest w szczególności do:

  - wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, jak również z zachowaniem obowiązujących przepisów w tym zakresie, norm i warunków technicznych oraz oddania przedmiotu umowy w uzgodnionych terminach,

  - wystąpienia do właściwych organów z kompletnym wnioskiem wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami o uzgodnienie dokumentacji projektowej lub wydanie właściwych decyzji w terminie do 65 dni od dnia podpisania umowy,

  - zapewnienia osób posiadających wymagane uprawnienia do wykonywania określonych czynności związanych z przedmiotem umowy,

  - nieodpłatnego dokonania uzupełnień, usunięcia usterek i zastrzeżeń, stwierdzonych w toku prac lub podczas odbioru dokumentacji projektowej oraz w okresie gwarancji i rękojmi, w wyznaczonym terminie, w ramach zakresu dokumentacji będącej przedmiotem zamówienia,

  - Wykonawca pozyska we własnym zakresie materiały archiwalne, potrzebne do wykonania dokumentacji projektowej, znajdujące się w zasobach odpowiednich instytucji.

  - Wykonawca, zobowiązany jest do uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień i sprawdzenia rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym                z obowiązujących przepisów.

  - Wykonawca wykona dokumentację projektową i będzie sprawował nadzór autorski w zakresie i w sposób zgodny z wymaganiami określonymi w umowie, a także w art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 z późn. zm.) do czasu wykonania przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową. Nadzór autorski obejmuje w szczególności kontrolę realizacji robót zgodnie z projektem, akceptacje wprowadzonych zmian, udział w spotkaniach i naradach, udzielanie wyjaśnień i porad Zamawiającemu oraz Wykonawcy robót, ponadto będzie zobowiązany do:

- udzielania wyjaśnień dotyczących dokumentacji projektowej  i zawartych w niej rozwiązań projektowych,

- realizacji poleceń Zamawiającego,

- informowania Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość lub termin zakończenia opracowań projektowych,

- przestrzegania praw patentowych i licencji,

- po otrzymaniu wezwania, do niezwłocznego przyjazdu na miejsce robót realizowanych w oparciu o wykonaną dokumentację projektową                         i dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie poprawek, wynikłych w związku z niezgodnością opracowania projektowego ze stanem faktycznym lub z zawinionymi błędami,

- uzupełniać dokumentację projektową w zakresie koniecznym do wykonania zadania,

- uzgadniać z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia zmian materiałowych, rozwiązań technicznych i użytkowych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- wykonywać rysunki uzupełniające, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego wykonania zadania w oparciu o dokumentację projektową,

- nadzorować i kontrolować usuwanie usterek wynikłych w trakcie realizacji zadania, w zakresie w jakim stanowią odstępstwo od projektu,

- W przypadku konieczności wykonania opracowań zamiennych i uzupełniających na skutek ujawnionych w trakcie realizacji robót budowlanych nieprawidłowości dokumentacji, Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia, na koszt własny.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia wyjaśnień na ewentualne zapytania wykonawców, jakie mogą wpłynąć podczas składania ofert w postępowaniu na wykonawstwo na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zapytań, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w §3.

- Wykonawca zobowiązany jest również do dokonania aktualizacji kosztorysów inwestorskich, jeżeli upłynie 6 miesięczny termin ich „ważności” w przypadku nierozpoczęcia przez Zamawiającego procedury z ustawy Prawo zamówień publicznych  w ramach wynagrodzenia określonego w § 3. przez okres 5 lat od daty podpisania końcowego protokołu zdawczo– odbiorczego.

- W przypadku stwierdzenia niekompletności dokumentacji– wykonanie dokumentacji uzupełniającej i dostarczenie poprawionej dokumentacji do siedziby Zamawiającego w terminie uzgodnionym z Zamawiającym.

§ 9. Nadzór nad pracami

  - Wykonawca wyznacza głównego projektanta …………………………..…………., który jest upoważniony w imieniu Wykonawcy do nadzorowania i zarządzania realizacją umowy oraz do bezpośrednich kontaktów z Zamawiającym.

  - Zmiana głównego/ych projektanta/ów w trakcie realizacji umowy musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i zaakceptowana przez Zamawiającego, który zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób wskazanych w ofercie Wykonawcy, a dokonana zmiana nie spowoduje wydłużenia terminu wykonania umowy.

- Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 1 nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

- W przypadku zmiany osoby wskazanej w ust. 1  niniejszego paragrafu, nowa osoba powołana do pełnienia ww. obowiązków musi spełniać wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia dla danej funkcji.

§ 10. Podwykonawstwo

- Zgodnie z ofertą złożoną w przetargu, Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, zgodnie z art. 462 ust. 2 ustawy Pzp (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) następującemu/ym Podwykonawcy/om:

.........................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko/nazwa Podwykonawcy)

.........................................................................................................................................................................

(osoby do kontaktu i dane kontaktowe)

........................................................................................................................................................................

(zakres powierzanej części zamówienia)

- Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania usług stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

- Wykonanie prac w podwykonawstwie nie zwalnia Wykonawcy                                               z odpowiedzialności za wykonanie obowiązków wynikających z umowy                                  i obowiązujących przepisów prawa. Wykonawca odpowiada za działania                             i zaniechania podwykonawców jak za własne.

- Przedmiotem zamówienia są usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Zamawiający żąda, aby przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli podwykonawców zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego                     o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,              w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za realizację powierzonych zadań osobom trzecim jak za realizację zadań własnych.

- Jeżeli przy realizacji określonych zadań przez osoby trzecie powstaną prawa autorskie (rozumiane także jako inne prawa o podobnym charakterze) tych osób, to Wykonawca zobowiązany jest do każdego takiego zadania/projektu dołączyć oświadczenie danej osoby o przeniesieniu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i zezwoleniu na dokonanie zmian w utworze.

- Wymogi dotyczące dokumentowania udziału podwykonawców w realizacji zamówienia (konieczności składania oświadczenia, czy dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia) regulują postanowienia SWZ zawarte w rozdziale II ust. 8 i 9. Zamawiający rezygnuje  z uprawnienia określonego w przepisie  462 ust. 5 ustawy Pzp.

§ 11. Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, na …………… miesięcy, licząc od dnia przekazania Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej.

- Wykonawca odpowiada za wadę dokumentacji projektowej również po upływie okresu gwarancji i rękojmi, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- O zauważonych wadach dokumentacji projektowej Zamawiający zawiadamia Wykonawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich ujawnienia.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wady dokumentacji projektowej, może w ramach gwarancji i rękojmi za wady fizyczne:

- żądać jej usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin, z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie tego terminu nie przyjmuje naprawy i obniży wynagrodzenie w odpowiednim stosunku,

- obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w odpowiednim stosunku w przypadku, gdy wady nie da się usunąć w odpowiednim terminie, lecz nie ma charakteru istotnego,

- odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu do usunięcia wady, gdy wada ma charakter istotny  i nie da się usunąć w terminie odpowiednim.

- Za wady istotne uważa się takie wady, które czynią dokumentację projektową niezdatną do zwykłego użytku dla prowadzonej w oparciu o tę dokumentację projektową inwestycji albo sprzeciwiają się umowie.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 4 lit. a) niniejszego paragrafu, Wykonawca wyraża zgodę po bezskutecznym upływie terminu na usunięcie wad projektu, na opracowanie tej części dokumentacji projektowej przez innego wykonawcę w ramach wykonawstwa zastępczego, które oznacza prawo Zamawiającego do zlecenia tej czynności innemu wykonawcy i obciążenie kosztami wykonawstwa zastępczego Wykonawcy. Działanie takie nie narusza przysługujących Wykonawcy praw do utworu.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wszelkie wady prawne dokumentacji projektowej, w tym również za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej lub przemysłowej, w tym praw autorskich, patentów, praw ochronnych na znaki towarowe oraz praw z rejestracji na wzory użytkowe i przemysłowe, pozostające w związku z realizacją tej części umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca zwolni Zamawiającego od ewentualnych roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej i dalszych, wskazanych w ust. 7 niniejszego paragrafu.

- Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dokumentacji projektowej, jak i dokumentacji powstałej w wyniku wykonywania czynności nadzoru autorskiego.

§ 12. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania robót.

§ 13. Sposób realizacji zamówienia

- Stosownie do treści art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, osób wykonujących czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej w zakresie opisanym w § 1 niniejszej umowy. Wymóg ten nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami projektowymi. Wymóg zatrudnienia, o którym mowa w ust. 1 nie dotyczy również osób posiadających uprawnienia wydane na podstawie innych przepisów, które upoważniają do samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1. Oświadczenie to powinno zawierać                             w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje się, iż zarówno on jak i Podwykonawcy będą zatrudniać pracowników wykonujących czynności wskazane w ust. 1 w ramach umowy                       o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 577).

- Wykonawca zobowiązuje się, iż każdorazowo na żądanie Zamawiającego,                           w terminie przez niego wskazanym, nie krótszym niż 10 dni roboczych, Wykonawca lub Podwykonawca przedłoży do wglądu poświadczone za zgodność  z oryginałem kopie umów o pracę zawartych przez Wykonawcę/Podwykonawcę                        z pracownikami. Kopie umów powinny zawierać informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,                                    w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

- Zamawiający ma prawo kontroli zatrudnienia w/w osób przez cały okres realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1. ust. 1 niniejszej umowy, w szczególności poprzez wezwanie do okazania dokumentów potwierdzających bieżące opłacanie składek i należnych podatków z tytułu zatrudnienia w/w osób. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy lub Podwykonawcy.

- W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Podwykonawcy, możliwe jest zastąpienie osoby lub osób wskazanych                                  w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, inną/ymi osobą/ami pod warunkiem, że spełnione zostaną wszystkie wymagania co do zatrudnienia na okres realizacji przedmiotu zamówienia, określone w niniejszej umowie. W takim przypadku postanowienia ust. 2 – 6 stosuje się odpowiednio.

§ 14. Kary umowne

- Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

- za zwłokę w wykonaniu i dostarczeniu przedmiotu umowy– w wysokości 1% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3. ust. 1, za każdy dzień zwłoki po bezskutecznym upływie terminu określonego w § 2. ust. 1 umowy,

- za zwłokę w usunięciu wad w przedmiocie umowy, stwierdzonych podczas odbioru dokumentacji projektowej‒ w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3. ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

- za zwłokę w usunięciu wad w okresie gwarancji i rękojmi za wady‒ w wysokości 0,2% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3. ust. 1, za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego terminu usunięcia wad,

- w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego                    z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3. ust. 1,

- w przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia określonego w § 13. ust. 1 lub nieprzedłożenia dokumentów wymienionych w § 13. ust. 4 niniejszej umowy- obciąży Wykonawcę karą w wysokości po 1 000,00 zł za każde naruszenie.

- Zamawiający, w przypadku odmowy przez Wykonawcę wglądu do prac projektowych lub odmowy konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych lub zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych bez zgody Zamawiającego– obciąży Wykonawcę karą w wysokości po 2 000,00 zł za każde naruszenie.

- Zamawiający, w przypadku każdorazowego naruszenia przez Wykonawcę obowiązków związanych z nadzorem autorskim, o których mowa w § 8 .ust. 1 pkt 7) umowy, w tym w szczególności niedotrzymania terminu na udzielenie odpowiedzi, wyjaśnień lub niewzięcia udziału: w komisjach, naradach technicznych, odbiorach, próbach i rozruchach - obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości po 500 zł za każde naruszenie.

- w przypadku niewystąpienia do właściwych organów z kompletnym wnioskiem wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami, o uzgodnienie dokumentacji projektowej lub wydanie właściwych decyzji w terminie 65 dni od dnia podpisania umowy, Zamawiający naliczy karę w wysokości 0,5% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 3. ust. 1, za każdy dzień zwłoki.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić Strony nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3. ust.                      1 umowy.

- Kary umowne mogą być potrącone Wykonawcy z wynagrodzenia należnego na podstawie niniejszej umowy bez konieczności składania odpowiedniego oświadczenia woli w tym przedmiocie.

- Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, każda ze stron może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach określonych przez Kodeks cywilny.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonych kar umownych             z faktury wystawionej przez Wykonawcę, a Wykonawca niniejszym wyraża zgodę na takie potrącenia.

§ 15. Odstąpienie od umowy

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu bezpieczeństwu państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

A także, jeśli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

1) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp,

2) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ustawy Pzp,

3) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że Rzeczypospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.

- Poza przesłankami wskazanymi w ust.1, innych zapisach umownych oraz                       w Kodeksie cywilnym, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub części, jeżeli:

- Wykonawca przekroczy o 14 dni termin realizacji umowy określony w § 2. ust. 1 z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca,

- w przypadku niepodjęcia się przez Wykonawcę realizacji umowy w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy,

- w przypadku niewystąpienia do właściwych organów z kompletnym wnioskiem wraz z wszystkimi niezbędnymi załącznikami o uzgodnienie dokumentacji projektowej lub wydanie właściwych decyzji w terminie 90 dni od dnia podpisania umowy,

- Wykonawca wykonuje umowę w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową pomimo bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego do zmiany sposobu wykonania umowy– dotyczy to między innymi sytuacji, gdy:

- nieprawidłowo realizowane są prace i usługi,

- przedmiot umowy, poza dopuszczalnymi przypadkami wykonywania przez podwykonawcę, realizuje inny wykonawca niż określony                           w umowie,

- w przypadku odmowy przez Wykonawcę wglądu do prac projektowych lub odmowy konsultowania z Zamawiającym wszystkich istotnych rozwiązań projektowych lub zastosowania rozwiązań konstrukcyjnych bez zgody Zamawiającego,

- Wykonawca nie przedstawił Zamawiającemu umowy z Podwykonawcą zgodnie z umową, zawarł umowę z Podwykonawcą z naruszeniem ustaleń, o których mowa w § 10., powierzył wykonanie robót Podwykonawcom, na których Zamawiający nie wyraził zgody,

- organ egzekucyjny zajął wierzytelności Wykonawcy z tytułu zawarcia                   i wykonania umowy.

- Odstąpienie od umowy w przypadkach wskazanych w ust. 2 powinno nastąpić                  w formie pisemnej w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1) - 5) z podaniem przyczyny odstąpienia.

- Odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z powodu przyczyn wymienionych w ust. 1 i 2 nie będzie traktowane jako odstąpienie z przyczyn zależnych od Zamawiającego.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca i Zamawiający przedłożą szczegółowe zestawienie swoich roszczeń, aby umożliwić zawarcie porozumienia.

§ 16. Zmiana umowy

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zmiana postanowień umownych jest dopuszczalna w zakresie i na warunkach  opisanych w ust. 3-6, a także w razie zaistnienia przesłanek wynikających                         z przepisów art. 455 ust. 1 pkt 2-4 ustawy Pzp.

- Zamawiający dopuszcza zmianę w zakresie osób wskazanych w ofercie, przy czym zmiana ta jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku wystąpienia zdarzeń losowych takich jak śmierć, ciężka choroba, wypadek itp., i pod warunkiem, że nowe osoby będą się legitymowały analogicznym doświadczeniem i poziomem uprawnień wskazanym w SWZ, a dodatkowo jeśli zmiana będzie dotyczyła osoby projektanta, którego doświadczenie było oceniane na etapie oferty – nowy projektant winien posiadać analogiczne doświadczenie w sporządzaniu projektów, dzięki któremu Wykonawca otrzymał punktację w kryterium doświadczenie projektanta. Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę umowy przedstawia dokumenty potwierdzające spełnianie przez proponowaną osobę powyższych wymogów.

- Zamawiający dopuszcza zmianę sposobu realizacji umowy w przypadku wystąpienia stanu wyjątkowego, epidemicznego, epidemii uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z opisem wskazanym w SWZ.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany w zakresie przedmiotu umowy, w przypadku zmiany przepisów powszechnie obowiązujących, w szczególności zmiany przepisów wykonawczych do ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczących opracowywania dokumentacji projektowej, w tym przedmiarów robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych czy kosztorysu inwestorskiego.

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania umowy                w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

- przedłużających się procedur administracyjnych związanych                                  z uzyskaniem odpowiednich decyzji, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

- w przypadku wykonania uzupełniających analiz, opracowań,

- w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień terenowo-prawnych.

- Powyższe zmiany będą dopuszczalne wyłącznie w przypadku wykazania przez Wykonawcę wystąpienia okoliczności od niego niezależnych i niezawinionych zaś okres przesunięcia terminu powiązany będzie z czasem wyznaczonym przez właściwy organ na usunięcie braków lub uzupełnienie wniosku i nowym terminem rozpatrzenia wniosku, o ile dokumentacja zostanie złożona w terminie na co najmniej 65 dni od ostatecznego upływu terminu wykonania umowy.

- Zmiany w zakresie terminu w przypadku okoliczności określonych w ust. 6 są dopuszczalne wyłącznie w przypadku uzyskania zgody Zamawiającego.

- Waloryzacji podlega wynagrodzenie określone w § 3. ust. 1 umowy.

- Kwota wynikająca z dokonanej waloryzacji zostanie wypłacona na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia (waloryzacja).

- Waloryzacja wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o miesięczne wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (w ujęciu, gdzie wartość wskaźnika dla miesiąca poprzedniego wynosi 100) w okresie obowiązywania umowy.

- Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3. ust. 1 umowy będzie podlegało waloryzacji po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, gdy wartość wskaźnika waloryzacji przekroczy 10 punktów procentowych (+/-). Wartość ta będzie obliczana według poniższego wzoru:

W = Sm – (Lm * 100)

gdzie:

W – wartość obliczanego wskaźnika waloryzacji (%)

Sm – suma wskaźników opublikowanych dla badanego okresu obowiązywania umowy, gdzie pierwszy składnik dotyczący miesiąca, w którym upłynął termin składania ofert wynosi 100, a pozostałe składniki odpowiadają wartościami wskaźnikom opublikowanym dla kolejnych poszczególnych miesięcy w badanym okresie obowiązywania umowy, przy czym ostatni składnik to wartość wskaźnika miesięcznego dla tego miesiąca, dla którego opublikowano najbardziej aktualny miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w badanym okresie

Lm – liczba miesięcy w badanym okresie obowiązywania umowy, gdzie pierwszym miesiącem jest miesiąc, w którym upłynął termin składania ofert,               a ostatnim miesiącem jest miesiąc, dla którego opublikowano najbardziej aktualny miesięczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w badanym okresie

- Wysokość zmiany wynagrodzenia nie może być wyższa od wartości wskaźnika waloryzacji pomniejszonej o 5 punktów procentowych, z tym zastrzeżeniem, że Strona wnioskująca o zmianę wynagrodzenia będzie mogła wnioskować o nie więcej niż 50% tak obliczonej wartości zgodnie z zasadą podziału ryzyka niezależnego od Stron umowy.

- Przez zmianę cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem cen lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w umowie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwaloryzowania wynagrodzenia umownego w przypadku obniżenia cen materiałów lub kosztów przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z ust. 13 niniejszego paragrafu.

- Wniosek o zmianę wynagrodzenia może dotyczyć wyłącznie wynagrodzenia za zakres przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku. Wykonawca na moment złożenia wniosku o waloryzację ma obowiązek złożyć zestawienie robót wykonanych i niewykonanych, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

- W okresie realizacji umowy dopuszcza się możliwość jednokrotnej waloryzacji wynagrodzenia określonego w umowie.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy, wyliczone na zasadach określonych w ust. 13 i 14, zostanie zmienione na pisemny wniosek Zamawiającego (obniżenie wynagrodzenia) lub Wykonawcy (wzrost wynagrodzenia) zawierający:

  - dokładne wyliczenie cen materiałów lub kosztów według stanu sprzed zmiany cen materiałów lub kosztów oraz szczegółową kalkulację cen materiałów lub kosztów według stanu po ich zmianie oraz wskazanie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia w oparciu o, np. kosztorys zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, faktury VAT;

  - dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;

  - dowody jednoznacznie wskazujące na to, że zmiana cen materiałów lub kosztów miała wpływ na koszt realizacji zamówienia.

  - uzasadnienie faktyczne.

Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym strona wystąpiła z takim wnioskiem.

- W terminie do 14 dni od otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 18, Strona  umowy,  której  przedłożono  wniosek,  może  zwrócić  się  do  drugiej  Strony z wezwaniem o jego uzupełnienie poprzez przekazanie dodatkowych wyjaśnień, informacji lub dokumentów. Wnioskodawca zobowiązany jest odpowiedzieć na wezwanie wyczerpująco i zgodnie ze stanem faktycznym w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

- Strona umowy, której przedłożono wniosek, w terminie do 14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, informacji i wyjaśnień, zajmie pisemne stanowisko w sprawie. Za dzień przekazania stanowiska, uznaje się dzień jego wysłania na adres właściwy dla doręczeń pism odpowiednio do Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Maksymalna dopuszczalna wartość zmiany wynagrodzenia należnego Wykonawcy w całym okresie realizacji zamówienia, w wyniku zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, nie może być wyższa o więcej niż 10% pierwotnej wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3. ust. 1 umowy.

- Postanowień umownych w zakresie waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy nie stosuje się od chwili osiągnięcia limitu, o którym mowa w ust. 21 powyżej.

§ 17. Postanowienia końcowe

- Wszelkie umowy nazwane uregulowane w Kodeksie cywilnym oraz umowy nienazwane, nieuregulowane przepisami prawa cywilnego (jak factoring, forfaiting i in.) mające na celu przeniesienie na osoby trzecie wierzytelności zarówno istniejących jak i przyszłych, wymagalnych jak i niewymagalnych na dzień zawarcia umowy, zawarte przez Wykonawcę bez zgody Zamawiającego są nieważne.

- Wykonawca w okresie związania umową ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaścicieli firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nieprzekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę.

- W sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Prawa zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych.

- Spory wynikłe w toku realizacji niniejszej umowy rozstrzygane będą przez właściwy sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego,                z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 591 ustawy Pzp.

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.

- Wykonawca nie może przenieść swoich obowiązków wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią.

- Umowę sporządzono w trzech egzemplarzach, z których jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca, a dwa egzemplarze Zamawiający.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA