Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium wykonalności dla projektu pt. „Rozbudowa i modernizacja PSZOK  w Nowym Dworze Mazowieckim” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie na terenie PSZOK punktu ponownego użycia produktów niebędących odpadami. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Studium Wykonalności 
w związku z naborem wniosków w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027, Priorytet II Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza,  Działania 2.6  Gospodarka o obiegu zamkniętym, typ projektu Gospodarka odpadami zgodnie z hierarchią postepowania z odpadami (FEMA.02.06-IP.01-058/25):

https://funduszeuedlamazowsza.eu/lista_nabory/2-6-gospodarka-o-obiegu-zamknietym-typ-projektu-gospodarka-odpadami-zgodnie-z-hierarchia-postepowania-z-odpadami-nr-fema-02-06-ip-01-058-25/

W ramach realizacji zadania planowane jest:

- Rozbudowa /modernizacja PSZOK o punkt napraw (przygotowanie do ponownego użycia), punkt ponownego użycia, punkt przyjmowania rzeczy używanych niestanowiących odpadów, celem ponownego użycia;

- Założenie ogródka kompostownikowego (metoda zagospodarowania odpadu opisana zgodnie z dyrektywą UE w zakresie gospodarki odpadami, ocenie podlegać będzie spełnienie wymogów określonych w załączniku II do rozporządzenia (UE) 2019/1009).

- Projekt realizowany będzie w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

- Wymagania szczególne dotyczące studium wykonalności:

- studium wykonalności należy wykonać zgodnie ze Wskazaniami do Studium Wykonalności stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027 FEMA.02.06-IP.01-058/25 – załącznik do OPZ (w studium wykonalności muszą być zawarte wszystkie wskazane w w/w wytycznych informacje, a także zachowana zgodność z zawartymi tam założeniami),

- wykonawca studium wykonalności musi stosować zapisy regulaminu konkursu oraz innych dokumentów dołączonych do dokumentacji konkursowej,

- należy w ramach studium opisać, że w projekcie zastosowano mechanizmy uwzględniające wszystkich użytkowników, zgodne z zasadami uniwersalnego projektowania

- Należy odnieść się do kryteriów konkursu poprzez zestawienie kryteriów konkursu i wskazać w jakim zakresie zostaną one spełnione, także poprzez krótki opis każdego z nich.

- Studium wykonalności powinno być przygotowane także w wersji edytowalnej. Wszystkie tabele finansowe powinny być sporządzone w arkuszu kalkulacyjnym 
i zawierać aktywne formuły;

- przy sporządzaniu studium wykonalności należy mieć na względzie konieczność zachowania zgodności sporządzanego dokumentu z zapisami rozporządzeń 
i innych aktów prawnych wskazanych w programie Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 - 2027, a także z:

  - Wytycznymi Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 5 marca 2023 r. 
w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych na lata 2021 – 2027 (MFiPR/2021-2027/15(1)),

  - Przewodnikiem do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych (Guide to Cost-benefit Analysis of Investment Project - Economic appraisal tool for Cohesion Policy 2014-2020) Komisji Europejskiej z grudnia 2014 r.

- w trakcie opracowywania studium wykonalności należy dokonać analizy i oceny wariantów realizacji przedsięwzięcia pod względem optymalnych rozwiązań 
z punktu widzenia warunków dofinansowania przedsięwzięcia w ramach powyżej wskazanego naboru wniosków (m. in. kwalifikowalności wydatków, kryteriów wyboru projektów), a także innych działań, by możliwe było przedłożenie wszystkich informacji, jakie będą wymagane na etapie składania wniosku 
o dofinansowanie (wszystkie prace  powinny prowadzić do dokonania analizy 
i uzasadnienia realizacji planowanego przedsięwzięcia łącznie z wykazaniem, że jest uzasadnione objęcie tego przedsięwzięcia wsparciem w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021 – 2027).

- dokonując opisu projektu należy uwzględnić zapisy dokumentów strategicznych, planów i programów szczebla lokalnego dotyczących miasta Nowy Dwór Mazowiecki,

- Wykonawca będzie zobowiązany do zaktualizowania opracowania będącego przedmiotem zamówienia, na wniosek Zamawiającego złożony w terminie nie dłuższym niż 18 miesięcy od dnia przekazania tego dokumentu Zamawiającemu,

- w trakcie opracowywania studium wykonalności, Zamawiający może dokonywać, na potrzeby realizacji projektu, aktualizacji danych dotyczących przedmiotu zamówienia informując o powyższym pisemnie Wykonawcę,

- przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie ściśle współpracował 
z osobami odpowiedzialnymi za realizację projektu po stronie Zamawiającego,

- opracowany dokument stanowić będzie podstawę do wypełnienia wniosku o dofinansowanie.

- Opracowany dokument powinien być podpisany przez osobę, która go sporządziła. Podpis lub podpisy powinny być czytelne lub opatrzone tekstem lub pieczątkami wskazującymi imię i nazwisko osoby podpisującej dokument.

- Opracowany dokument musi być kompletny i spełniać wszelkie wymogi stawiane tego typu dokumentom w obowiązujących przepisach prawa.

- Wykonawca będzie zobowiązany przygotować dokument, do wykonania którego się zobowiąże na podstawie umowy, w formie pisemnej, w ilości 2 egzemplarzy.

- Wykonawca będzie zobowiązany, wraz z dokumentem w formie pisemnej, przekazać Zamawiającemu 1 egzemplarz nośników danych z zapisanym na każdym z nich 
w formie elektronicznej tym dokumentem.

- Dokument musi być zapisany w plikach w formatach „.docx”, „.xls” (do edycji) 
i „.pdf” jednocześnie.

- Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady (fizyczne lub prawne) opracowanego dokumentu. Odpowiedzialność Wykonawcy będzie obejmować również wady, o których Zamawiający wiedział w chwili odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady przedmiotu zamówienia wygasną w terminie 24 miesięcy, licząc od daty jego wykonania przez Wykonawcę.

Załączniki:

- Regulamin wyboru

- Wskazania Studium Wykonalności

- Kryteria wyboru

- Katalog odpadów