Numer sprawy: **1/IV/2025** **Załącznik nr 1** do SWZ

# Formularz oferty

|  |  |
| --- | --- |
| **Wykonawca**:  (Nazwa i dane adresowe, w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać dane dotyczące wszystkich wykonawców) |  |
| NIP/REGON |  |
| KRS/CEiDG |  |
| Reprezentowany przez:  (imię, nazwisko, stanowisko, podstawa do reprezentacji) |  |
| Telefon kontaktowy: |  |
| Adres e-mail: |  |

Przystępując do postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pod nazwą **Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia w ramach zadania „Budowa oświetlenia przy ul. Nad Drwiną” w trybie zaprojektuj i zbuduj:**

1. Oferujemy wykonanie zadania objętego postępowaniem zgodnie z warunkami określonymi w SWZ za cenę całkowitą (wpisać kwotę brutto): \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **złotych brutto**, uwzględniając w tym podatek VAT w wysokości (wpisać procent): \_\_\_\_\_ **%,**

**w tym cenę:**

1. (wpisać kwotę brutto) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **złotych brutto,** **za wykonanie dokumentacji projektowej** wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych

oraz

1. (wpisać kwotę brutto) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **złotych brutto, za wykonanie robót budowlanych**
2. Okres gwarancji jakości na przedmiot umowy:

**36 miesięcy**

**48 miesięcy**

**60 miesięcy**

Dwie propozycje należy wykreślić i zostawić tylko jedną właściwą. W przypadku niewskazania proponowanej długości oferowanego okresu gwarancji jakości na przedmiot umowy, wykreślenie wszystkich zaproponowanych okresów gwarancji jakości lub wykreślenie tylko jednego okresu gwarancji jakości Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaproponował najkrótszy okres gwarancji jakości na przedmiot umowy, tj. 36 miesięcy.

1. Termin wykonania zamówienia: **300 dni od dnia zawarcia Umowy w tym:**
2. **Etap I:** wykonanie Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej nastąpi **w terminie 180 dni od dnia zawarcia Umowy,**
3. **Etap II:** wykonanie Robót budowlanych **w terminie 120 dni od dnia odbioru dokumentacji projektowej.**
4. Warunki płatności: zgodnie z postanowieniami zawartymi w załączniku nr 2 do SWZ.
5. Oświadczamy, że pozostajemy związani ofertą do upływu terminu określonego datą w SWZ.
6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z załącznikami i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz uzyskaliśmy informacje konieczne do przygotowania oferty. Oświadczamy, że oferowana **robota budowlana** spełnia wymagania Zamawiającego określone w SWZ.
7. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z PPU określonymi w załączniku nr 2 do SWZ i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na określonych w projektowanych postanowieniach umowy warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
8. Następujące części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcy (wpisać części zamówienia):
9. \_\_\_\_\_\_\_
10. Nazwy firm, które będą realizowały **roboty budowlane** wyszczególnione w punkcie powyżej, o ile są znane Wykonawcy (podać nazwę i NIP/REGON):
11. \_\_\_\_\_\_\_
12. Nazwy firm podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu (podać nazwę i NIP/REGON):
13. \_\_\_\_\_\_\_
14. Oświadczamy, że cena obejmuje cały zakres przedmiotu zamówienia.
15. Do oferty dołączamy dokumenty wymagane w SWZ.
16. W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w SWZ.
17. Oświadczamy, że w przypadku zastosowania materiałów i urządzeń równoważnych, będą one spełniać normy materiałów i urządzeń wskazanych w opisie przedmiotu zamówienia.
18. Informujemy, że jesteśmy (zaznaczyć jedno z poniższych wstawiając x):

🞎Mikro przedsiębiorstwem,

🞎Małym przedsiębiorstwem,

🞎Średnim przedsiębiorstwem,

🞎Jednoosobową działalnością gospodarczą,

🞎Osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,

🞎Inny rodzaj.

W rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2024 r., poz. 236).

1. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 4 maja 2016 r., str. 1) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub gdy zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO, treści oświadczenia Wykonawca nie składa, treść powyższego zapisu proszę wykreślić.

1. Oświadczamy, że wybór naszej oferty (zaznaczyć właściwe wstawiając X):

🞎 Nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku o towarów i usług (Dz. U. z 2022 r., poz. 931),

🞎 Będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (wpisać nazwę/rodzaj towaru lub usługi która będzie prowadziła do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz wartość netto towaru lub usługi objętej obowiązkiem podatkowym Zamawiającego):

1. \_\_\_\_\_\_\_

**Niniejszy dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**